〔請求・通知・報告・協議〕

（注１）　該当する契約約款の条項を記載する。

（注２）　該当する項目を○で囲む。（以下主な該当書及び各種届の変更）

・工期延長協議書

・工事施工に係る条件変更の確認請求書

・材料調査請求書

（注３）  内容は以下とする。

・別紙の理由により工期延長をしたい。

～添付する工程表は施工計画書に添付した工程表等に準じて作成し、現工程を黒色太線、延長工程を赤色太線とする

・工事施工に係る条件変更の確認を請求します。

～添付資料は別紙記載例を参照。　－　※１

・材料調査を請求します。

～添付資料は別紙記載例を参照。  －　※２

・その他、請求、通知、報告、協議の資料は、別紙記載例を参照。  －　※３