| 文書番号 （作業番号） | 発注者が記入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人及び主任技術者等通知書 平成○○年○○月○○日 東京都下水道局 ○○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 殿 東京都○○区○○○丁目○○番○○号 ○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 現場代理人及び主任技術者等を下記の通り定めたので別紙経歴書を添えて通知します。 |
| 文書番号 （契約番号） | ○○○○第○○○○号 |
| 作業件名 | ○○区○○○丁目付近管路内清掃工 |
| 作業場所 | ○○区○○○丁目 |
| 契約金額 | \ ○○,○○○,○○○ （うち取引に係る消費税及び地方税の額 \ ○,○○○,○○○） |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 履行期間 | 契約締結の日の翌日から ○○日間 |
| 技術者分類 | 技術者氏名 |  | 備考 |
| 現場代理人氏名 | ふりがな ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  | 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任できる。 |
|  | ○ ○ ○ ○ |  |  |
| 主任技術者氏名 | ふりがな ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ |  |  |
|  | ふりがな |  |  |
|  | ふりがな |  |  |
|  | ふりがな |  |  |

（Ａ４タテ）

経　歴　書（　　　　　）

住所　○○県○○市○○町○○番○○号

ふりがな　　○  ○  ○ 　 ○  ○  ○

氏名　○ ○   ○ ○

生年月日　○○年○○月○○日

学　　　　　歴

○○年○○月　　○○大学○○部○○○○科卒業

職　　　　　歴

○○年○○月　　○○株式会社入社

○○年○○月　　東京都下水道局　○○区○○丁目付近管路内調査工

○○年○○月　　東京都下水道局　○○区○○丁目付近管路内調査工

○○年○○月　　東京都下水道局　○○区○○丁目付近管路内調査工

資　　　　　格

○○年○○月　　○○○○士　第○○○○号

○○年○○月　　○○○○士　第○○○○号

（注）

１　表題の(　　)内には、現場代理人等該当する技術者分類の名称を記入すること。

２　学歴欄には、最終学歴を記載すること。

３　職歴欄には、職歴、実務経験等を記載すること。

４　資格欄には、仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格を記載する。

（Ａ４タテ）

| 文書番号 （作業番号） | 発注者が記入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 着 手 届 平成○○年○○月○○日 東京都下水道局 ○○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 殿 東京都○○区○○○丁目○○番○○号 ○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 下記のとおり作業に着手したので届け出ます。 |
| 文書番号 （契 約 番 号） | ○○○○第○○○○号 |
| 作業件名 | ○○区○○○丁目付近管路内清掃工 |
| 作業場所 | ○○区○○○丁目 |
| 契約金額 | \ ○○,○○○,○○○ （うち取引に係る消費税及び地方税の額 \ ○,○○○,○○○） |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 履行期間 （完了予定年月日） | 契約締結の日の翌日から ○○日間 （平成○○年○○月○○日） |
| 着手年月日 | 平成○○年○○月○○日 |

（注）

１　提出年月日は、着手年月日と同日とする。

２　宛先は、契約書の発注者を記入する。

３　履行期間欄は、契約書の履行期間及び完了予定年月日を記入する

（Ａ４タテ）

○○区○○丁目付近管路内清掃工工程表

着手年月日　　平成○○年○○月○○日

完了予定年月日　　平成○○年○○月○○日

| 番号 |  | 月別 | ○○月 | ○○月 | ○○月 | ○○月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工種 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |
| 1 | 管路内清掃工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 伏越人孔清掃工 |  |  | 22 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 報告書作成工 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雑 工 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |

（注）

１　番号　工種別総括表の番号とする。

２　工程線　赤色太線とし、各工種の着手、完了予定月日が途中の場合は日付を記入する。

（Ａ４タテ）

職務分担表

| 氏 名 | 職 務 内 容 |
| --- | --- |
| ○ ○ ○ ○ | 現場代理人 |
| ○ ○ ○ ○ | 主任技術者 |
| ○ ○ ○ ○ | 渉外担当者 |
| ○ ○ ○ ○ | 安全管理者、電気取扱主任者 |
| ○ ○ ○ ○ | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
| ○ ○ ○ ○ | 気象情報収集責任者 |
| ○ ○ ○ ○ | 事務担当者 |
| ○ ○ ○ ○ | ○○○○担当者 |
| ○ ○ ○ ○ | ○○○○担当者 |

（Ａ４タテ）

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者届

１　氏名	○　○　○　○

２　生年月日	昭和○○年○○月○○日

３　住所	○○県○○市○○丁目○番○○号

４　技能講習修了証	労働安全衛生法による技能講習修了証

○第○○○号　　平成○○年○○月○○日交付

ただし、平成16年3月31日までに修了の方は、

２種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了書

５　技能講習修了証の写し

（ 写 し ）

（Ａ４タテ）

緊　急　連　絡　表

| 職名 | 氏名 | 緊急連絡電話番号 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |  |
| (本社又は支店等の調査責任者) | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |
| 現 場 代 理 人 | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |
| 主 任 技 術 者 | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |

（Ａ４タテ）

| 文書番号 （作業番号） | 発注者が記入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管路内清掃工計画書 平成○○年○○月○○日 東京都下水道局 ○○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 殿 東京都○○区○○○丁目○○番○○号 ○○○○○株式会社 現場代理人氏名 ○ ○ ○ ○ 下記作業について別途施工計画書を提出します。 |
| 文書番号 （契約番号） | ○○○○第○○○○号 |
| 作業件名 | ○○区○○○丁目付近管路内清掃工 |
| 作業場所 | ○○区○○○丁目 |
| 契約金額 | \ ○○,○○○,○○○ （うち取引に係る消費税及び地方税の額 \ ○,○○○,○○○） |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 履行期間 工 期 | 契約締結の日の翌日から ○○日間 自：平成○○年○○月○○日 至：平成○○年○○月○○日 |

（注）

履行期間欄は、契約書の履行期間及び作業期間を記入する。

（Ａ４タテ）

清 掃 土 砂 等 運 搬 車 両 使 用 届

平成○○年○○月○○日

東京都下水道局

○○○○事務所長

○ ○ ○ ○　殿

東京都○○区○○○丁目○○番○○号

○○○○○株式会社

代表取締役社長　○ ○ ○ ○

下記の運搬車両を平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで使用するので、車検証の写しを添えて届け出ます。

記

１　作　業　番　号　　　　　　　　○○○○第○○○○号

２　作　業　件　名　　　　　　　　○○区○○○丁目付近管路内清掃工

３　使用運搬車両

| 車 両 | 規 格 | 積載量 | 登 録 番 号 | 空積み重量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（Ａ４タテ）

| 文書番号 （作業番号） | 発注者が記入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 下 請 負 届 平成○○年○○月○○日 東京都下水道局 ○○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 殿 東京都○○区○○○丁目○○番○○号 ○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 下記のとおり下請負により施行しますので届け出ます。 なお、下請負者に対する作業の調整、指導及び監督については、当社において一切の責任をもって行います。 |
| 文書番号 （契約番号） | ○○○○第○○○○号 |
| 作業件名 | ○○区○○○丁目付近管路内清掃工 |
| 作業場所 | ○○区○○○丁目 |
| 契約金額 | \ ○○,○○○,○○○ （うち取引に係る消費税及び地方税の額 \ ○,○○○,○○○） |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 履行期間 工 期 | 契約締結の日の翌日から ○○日間 自：平成○○年○○月○○日 至：平成○○年○○月○○日 |
| 下請負金額 | \ ○○,○○○,○○○ |
| 下請負者名 | 別紙記載のとおり |

（注）　履行期間欄は、契約書の履行期間及び作業期間を記入する。

（Ａ４タテ）

下 請 負 者 一 覧 表

| 受注者が自ら 施行する工種 | 管路内洗浄工、目視調査工、取付管調査工、報告書作成工 |
| --- | --- |
| 下請負に対する工種及び数量 | テレビカメラ調査工○○○○ｍ |
| 下請負者名 建設業許可番号 | ○○○○㈱ | 代表者氏名 | ○○○○ | 材料込別 |  |
| 所在地 | ○○県○○市○○丁目 ○番○号 | 電話番号 |  |  |  |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 現場責任者 | ○○○○ |  |  |

（Ａ４タテ）

| 文書番号 （作業番号） | 発注者が記入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 完 了 届 平成○○年○○月○○日 東京都下水道局 ○○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 殿 東京都○○区○○○丁目○○番○○号 ○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 下記の作業を本日完了したので届け出ます。 |
| 文書番号 （契約番号） | ○○○○第○○○○号 |
| 作業件名 | ○○区○○○丁目付近管路内清掃工 |
| 作業場所 | ○○区○○○丁目 |
| 契約金額 | \ ○○,○○○,○○○ （うち取引に係る消費税及び地方税の額 \ ○,○○○,○○○） |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 履行期間 工 期 | 契約締結の日の翌日から ○○日間 自：平成○○年○○月○○日 至：平成○○年○○月○○日 |

| 受付年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 監督員 職氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

（注）

１　提出年月日は、完了年月日と同日とする。

２　宛先は、契約書の発注者を記入する。

３　履行期間欄は、契約書の履行期間及び作業期間を記入する

（Ａ４タテ）

作　業　出　来　高　調　書

（平成○○年○○月○○日現在）

１　契約金額	\○○,○○○,○○○

２　出来高率	○○％

３　今回出来高額	\○○,○○○,○○○

４　出来高残額	\○○,○○○,○○○

（注）

１　出来高現在年月日は、完了年月日と同じとする。

（Ａ４タテ）

清 掃 土 砂 等 発 生 報 告 書

| 作業番号 | ○○○○第○○○○号 | 作業件名 | ○○区○○○丁目付近 管路内清掃工 | 前月発生量 ○○ｔ 今月発生量 ○○ｔ 累計発生量 ○○ｔ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約履行期間 |  | 変更履行期間 |  |
|  | 着手 | 平成○○年○○月○○日 |  | 着手 | 平成○○年○○月○○日 |
|  | 完了予定 | 平成○○年○○月○○日 |  | 完了予定 | 平成○○年○○月○○日 |
| 持 込 年 月 日 | 伝 票 番 号 | 発 生 量 （ｔ） | 備 考 |
| 記事 |

（注）

１．備考欄に発生土砂等種別（品種）を記入する。

２．発生物がモルタル、コンクリート等産業廃棄物の場合は、伝票番号は

産業廃棄物管理票（マニュフェスト）伝票番号、備考欄には持ち込み

先も記入する。

（Ａ４タテ）

作業契約代金請求書

平成○○年○○月○○日

東京都下水道局

○○○○事務所長

○ ○ ○ ○ 殿

東京都○○区○○○丁目○番○号

○○○○○株式会社

代表取締役社長　○ ○ ○ ○

債主登録番号　○○－○○○○○○

下記のとおり請求します。

記

１　作業番号	○○○○第　○○○号

２　作業件名	○○区○○○丁目付近管路内清掃工

３　契約金額	\ ○○, ○○○, ○○○

４　契約番号	○○○○第　○○○号

５　契約年月日	平成○○年○○月○○日

６　今回出来高額	\ ○○, ○○○, ○○○

７　今回請求額	\ ○○, ○○○, ○○○

（注）

１　債主登録番号は、東京都下水道局経理部会計課に、支払金振込み登録申請書を提出し、

下水道局より債務者に付与されている場合は番号を記載する。

（Ａ４タテ）

作　　業　　日　　報

| 作業 番号 |  | 件名 |  | 受注者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月日 | 平成 年 月 日 曜日 天候 | 指示事項 |  |
| 課長 |  | 係長 |  | 出張所長 |  | 担当監督員 |  | 主任技術者 |  |  |  |
| 作 業 内 容 |  |  |
| １ |  | 報告事項 |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| （明日の作業予定） | （ 記 事 ） |
| 工種名 | 工程名 | 単位 | 設計数量 | 前日までの 出 来 高 | 本日出来高 | 累計出来高 | 備 考 |
| 管路内 清掃工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 発生土砂 等処分量 | 品 種 | 単位 | 前月まで の処分量 | 本月処分量 | 累計処分量 | 運搬認票等番号 |

（注）発生土砂等処分量欄の記入について、モルタル、コンクリート等産業廃棄物の場合は、

運搬認票等番号欄にマニュフェストの伝票番号を記入する。

（Ａ４タテ）

酸素及び硫化水素濃度等測定記録表

(注)　酸素欠乏危険個所における作業基準(昭和61年2月4日東京都下水道局）による。

（A4タテ）

| 文書番号 （作業番号） | 発注者が記入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 休日等の作業施行届 平成○○年○○月○○日 東京都下水道局 ○○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 殿 東京都○○区○○○丁目○○番○○号 ○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 下記作業について、工期に含まれない休日等の作業について届け出ます。 |
| 文書番号 （契約番号） | ○○○○第○○○○号 |
| 作業件名 | ○○区○○○丁目付近管路内清掃工 |
| 作業場所 | ○○区○○○丁目 |
| 契約金額 | \ ○○,○○○,○○○ （うち取引に係る消費税及び地方税の額 \ ○,○○○,○○○） |
| 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 履行期間 工 期 | 契約締結の日の翌日から ○○日間 自：平成○○年○○月○○日 至：平成○○年○○月○○日 |
| 届出事項 | 施行年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 施行箇所 |  |
|  | 理由及び作業内容 |  |

（Ａ４タテ）

# Text boxes

前　　・　　後

圧気工事

有　　・　　無

測定年月日

測定場所

測定器名

測定年月日

測定者

人孔番号

(措置)

イ

測　点　１

ロ

ハ

温度（℃）

酸素濃度（％）

硫化水素濃度(ppm)

イ

測　点　２

ロ

ハ

温度（℃）

酸素濃度（％）

硫化水素濃度(ppm)

イ

測　点　３

ロ

ハ

温度（℃）

酸素濃度（％）

硫化水素濃度(ppm)

測点口

測点ハ

測点１

測点２

測点３

測点イ

(水平)

×

×

×

×

×

×