〇〇〇〇第〇〇〇〇号　          　　     　　　     　                        　平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇水再生センター汚泥焼却設備その〇工事実施工程表

着　　　 手　  平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇機械株式会社

完 了 予 定　　平成〇〇年〇〇月〇〇日　　現場代理人　氏名　〇〇　〇〇　　印

| 内 訳 | 内 訳 | 月別 | 平成〇〇年 | 平成〇〇年 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配分率（％） | 工程 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  |
| 汚泥焼却炉 |  | 設 計 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３０ | 製 作 |  |  | 2. | 0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |  |  |  |
| 熱交換設備 |  | 設 計 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ８ | 製 作 |  |  | 0. | 6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| 排ガス処理 |  | 設 計 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １１ | 製 作 |  |  |  | 1. | 7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 灰処理設備 |  | 設 計 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １０ | 製 作 |  |  | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| ケーキ供給 |  | 設 計 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備 | １１ | 製 作 |  |  | 3.0 | 3.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| その他材料 | １１ | 製 作 |  |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| 据付調整 | １９ |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |  |
| 工期内月間 |  | 月 別 | 1.6 | 2.2 | 9.8 | 14.4 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 |  |
| 予定進捗率 | （％） | 累 計 | 1.6 | 3.8 | 13.6 | 28.0 | 47.0 | 64.0 | 80.0 | 89.0 | 95.0 | 100.0 |  |
| 年度別月間 |  | 月 別 | 3.2 | 4.6 | 21.1 | 22.8 | 48.3 | 32.1 | 30.2 | 16.9 | 11.3 | 9.5 |  |
| 予定進捗率 | （％） | 累 計 | 3.2 | 7.8 | 28.9 | 51.7 | 100.0 | 32.1 | 62.3 | 79.2 | 90.5 | 100.0 |  |

（注）

１　設備工事用

２　内訳及び内訳配分率は発注者が提示し、受注者が記載する。

３　年度別月間予定進捗率は債務負担工事に限り記入する。

４　指定部分について、既成工期が別途定められている場合は、備考欄に記載する。

５　作成にあたっては付則－２を参照する。